УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора

Государственного предприятия

«Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Жданова

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда

Солигорского района на 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Сроки выполнения работ | |
| Начало (квартал) | Окончание (квартал) |
| 1 | ул. Гуляева д.5 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 23 912,91 | 3 | 3 |
| 2 | ул. Железнодорожная д. 6 | Текущий ремонт кровли | м2 | 100 | 5 750,00 | 3 | 3 |
| 3 | ул. Железнодорожная д. 18 | Текущий ремонт кровли | м2 | 100 | 3 006,42 | 1 | 1 |
| 4 | ул. Железнодорожная д.30 | Текущий ремонт кровли | м2 | 500 | 57 500,00 | 3 | 3 |
| 5 | ул. Ленина д. 1 | Текущий ремонт кровли | м2 | 299 | 37 243,50 | 1 | 2 |
| 6 | ул. Ленина д. 13 | Текущий ремонт кровли | м2 | 430 | 25 159,13 | 2 | 2 |
| 7 | ул. Комсомола д. 27 | Текущий ремонт кровли | м2 | 345 | 35 293,98 | 1 | 2 |
| 8 | ул. К. Заслонова д. 30 | Текущий ремонт кровли | м2 | 420 | 40 721,09 | 2 | 3 |
| 9 | ул. К. Заслонова д. 44 | Текущий ремонт кровли | м2 | 210 | 28 862,05 | 2 | 3 |
| 10 | ул. Ленина д. 42 | Текущий ремонт кровли | м2 | 450 | 46 165,66 | 2 | 3 |
| 11 | ул. Козлова д. 11 | Текущий ремонт кровли | м2 | 160 | 18 870,15 | 1 | 2 |
| 12 | ул. Козлова д. 38 | Текущий ремонт кровли | м2 | 210 | 24 150,00 | 2 | 3 |
| 13 | ул. Козлова д. 60 | Текущий ремонт кровли | м2 | 210 | 20 688,00 | 3 | 3 |
| 14 | ул. Ленина, 35 | Текущий ремонт кровли | м2 | 305 | 36 287,50 | 3 | 3 |
| 15 | пр. Мира д. 19 | Текущий ремонт кровли | м2 | 660 | 75 900,00 | 3 | 3 |
| 16 | ул. Набережная д. 15 | Текущий ремонт кровли | м2 | 630 | 63 258,49 | 1 | 2 |
| 17 | ул. Набережная д. 16 | Текущий ремонт кровли | м2 | 320 | 36 800,00 | 3 | 3 |
| 18 | ул. Набережная д. 20 | Текущий ремонт кровли | м.п. | 119 | 6 563,68 | 1 | 2 |
| 19 | ул. Набережная д. 25 | Текущий ремонт кровли | м2 | 990 | 114 848,95 | 1 | 2 |
| 20 | ул. Парковая д. 17 | Текущий ремонт кровли | м2 | 497 | 46 005,59 | 2 | 2 |
| 21 | ул. Парковая д. 24 | Текущий ремонт кровли | м2 | 320 | 34 258,26 | 2 | 2 |
| 22 | ул. Богомолова д. 10 | Текущий ремонт кровли | м2 | 280 | 32 200,00 | 3 | 3 |
| 23 | ул. Богомолова д. 12 | Текущий ремонт кровли | м2 | 308 | 20 569,43 | 2 | 2 |
| 24 | ул. К. Заслонова д. 53 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 13 912,97 | 1 | 2 |
| 25 | пр. Мира д. 3 | Текущий ремонт кровли | м2 | 260 | 29 900,00 | 3 | 3 |
| 26 | пр. Мира д. 18а | Текущий ремонт кровли | м2 | 295 | 32 110,29 | 3 | 3 |
| 27 | ул. Наруцкого д. 3 | Текущий ремонт кровли | м2 | 156 | 10 648,14 | 1 | 2 |
| 28 | ул. Октябрьская д. 5 | Текущий ремонт кровли | м2 | 340 | 39 333,47 | 1 | 2 |
| 29 | ул. Октябрьская д. 47 | Текущий ремонт кровли | м2 | 350 | 37 543,86 | 1 | 2 |
| 30 | ул. Октябрьская д. 51 | Текущий ремонт кровли | м2 | 310 | 31 859,00 | 3 | 3 |
| 31 | ул. Октябрьская д. 55 | Текущий ремонт кровли | м2 | 120 | 15 400,00 | 3 | 3 |
| 32 | ул. Октябрьская д. 57 | Текущий ремонт кровли | м2 | 350 | 26 478,98 | 2 | 2 |
| 33 | ул. Октябрьская д. 61 | Текущий ремонт кровли | м2 | 300 | 35 000,00 | 3 | 3 |
| 34 | ул. К. Заслонова д. 69 | Текущий ремонт кровли | м2 | 152 | 15 110,99 | 1 | 2 |
| 35 | ул. Молодежная д. 5 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 22 107,88 | 1 | 2 |
| 36 | ул. Молодежная д. 17 | Текущий ремонт кровли | м2 | 150 | 13 582,94 | 1 | 2 |
| 37 | ул. Молодежная д. 19 | Текущий ремонт кровли | м2 | 150 | 14 003,66 | 1 | 2 |
| 38 | ул. Молодежная д. 29 | Текущий ремонт кровли | м2 | 298 | 36 629,04 | 3 | 3 |
| 39 | ул. Октябрьская д. 69 | Текущий ремонт кровли | м2 | 297 | 32 653,48 | 1 | 2 |
| 40 | ул. Октябрьская д. 73 | Текущий ремонт кровли | м2 | 149,5 | 14 653,22 | 1 | 2 |
| 41 | ул. Октябрьская д. 75 | Текущий ремонт кровли | м2 | 130 | 16 071,25 | 3 | 3 |
| 42 | б-р Шахтеров д. 16 | Текущий ремонт кровли | м2 | 172 | 15 762,73 | 1 | 2 |
| 43 | б-р Шахтеров д. 18 | Текущий ремонт кровли | м2 | 167 | 22 317,44 | 1 | 2 |
| 44 | б-р Шахтеров д. 20 | Текущий ремонт кровли | м2 | 260 | 37 695,41 | 3 | 3 |
| 45 | б-р Шахтеров д. 24 | Текущий ремонт кровли | м2 | 260 | 37 695,41 | 2 | 2 |
| 46 | ул. Железнодорожная д. 24 | Текущий ремонт кровли | м2 | 400 | 48 222,32 | 3 | 3 |
| 47 | ул. Железнодорожная д. 34 | Текущий ремонт кровли | м2 | 350 | 43 282,35 | 2 | 2 |
| 48 | ул. Наруцкого д. 2а | Текущий ремонт кровли | м2 | 334 | 21 128,88 | 2 | 2 |
| 49 | ул. Октябрьская д. 11 | Текущий ремонт кровли | м2 | 360 | 52 992,00 | 3 | 3 |
| 50 | ул. Строителей д. 23 | Текущий ремонт кровли | м2 | 514 | 60 134,71 | 2 | 2 |
| 51 | ул. Строителей д. 26 | Текущий ремонт кровли | м2 | 162 | 20 027,25 | 3 | 3 |
| 52 | ул. Строителей д. 49 | Текущий ремонт кровли | м2 | 300 | 24 289,24 | 2 | 2 |
|  | г.п. Старобин |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Коржа д. 4а | Текущий ремонт кровли | м2 | 370 | 30 750,29 | 1 | 2 |
| 54 | ул. Коржа, 5 | Текущий ремонт кровли | м2 | 355 | 35 382,71 | 2 | 3 |
| 55 | ул. Коржа, 10 | Текущий ремонт кровли | м2 | 275 | 27 771,94 | 1 | 2 |
| 56 | ул. Коржа, 16 | Текущий ремонт кровли | м2 | 283 | 34 949,82 | 3 | 3 |
| 57 | ул. Коржа, 17 | Текущий ремонт кровли | м2 | 387 | 38 059,84 | 2 | 3 |
| 58 | ул. Коржа, 18 | Текущий ремонт кровли | м2 | 282 | 34 809,75 | 3 | 3 |
| 59 | ул. Молодежная д. 2 | Текущий ремонт кровли | м2 | 420 | 51 824,00 | 3 | 3 |
| 60 | ул. Советская д. 41 | Текущий ремонт кровли | м2 | 185 | 27 232,00 | 3 | 3 |
| 61 | ул. Советская д. 46 | Текущий ремонт кровли | м2 | 175 | 21 634,38 | 3 | 3 |
| 62 | пер. Советский д. 3 | Текущий ремонт кровли | м2 | 270 | 33 534,00 | 3 | 3 |
|  | аг. Долгое |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. Школьная, 6 | Текущий ремонт кровли | м2 | 195 | 24 823,50 | 3 | 3 |
| 64 | ул. Школьная, 8 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 21 373,74 | 3 | 3 |
| 65 | ул. Зеленая д. 34 | Текущий ремонт кровли | м2 | 80 | 11 668,43 | 3 | 3 |
|  | аг. Величковичи |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Ленина, 19 | Текущий ремонт кровли | м2 | 90 | 10 995,43 | 2 | 3 |
| 67 | ул. Ленина, 25 | Текущий ремонт кровли | м2 | 203 | 27 314,19 | 2 | 3 |
| 68 | ул. Ленина, 47 | Текущий ремонт кровли | м2 | 202 | 23 608,43 | 2 | 3 |
| 69 | ул.Мира, д.9 | Текущий ремонт кровли | м2 | 306 | 39 586,67 | 3 | 3 |
| 70 | ул.Мира, д.11 | Текущий ремонт кровли | м2 | 201,5 | 25 837,33 | 3 | 3 |
|  | г.п. Красная Слобода |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Советская д. 9 | Текущий ремонт кровли | м2 | 202 | 22 746,84 | 3 | 3 |
| 72 | ул. Советская д. 29Б | Текущий ремонт кровли | м2 | 306 | 35 829,25 | 3 | 3 |
| 73 | ул. Советская д. 29В | Текущий ремонт кровли | м2 | 340 | 37 582,00 | 3 | 3 |
| 74 | ул. Советская д. 30 | Текущий ремонт кровли | м2 | 220 | 27 197,50 | 3 | 3 |
|  | д. Драчева |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Молодежная д. 2 | Текущий ремонт кровли | м2 | 222,5 | 28 587,50 | 3 | 3 |
| 76 | ул. Молодежная д. 3 | Текущий ремонт кровли | м2 | 222,5 | 28 587,50 | 3 | 3 |
| 77 | ул. Набережная д. 2 | Текущий ремонт теплового пункта | шт. | 1 | 40 000,00 | 3 | 3 |
| 78 | пр. Мира д. 17 | Текущий ремонт розливов ХВС и ГВС | м.п. | 300 | 95 000,00 | 4 | 4 |
| 79 | ул. Богомолова д. 11 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 380 | 9 500,00 | 3 | 3 |
| 80 | ул. Козлова д. 30 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 260 | 6 651,45 | 2 | 2 |
| 81 | ул. Козлова д. 56 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 150 | 3 837,38 | 2 | 2 |
| 82 | ул. Козлова д. 56А | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 80 | 2 046,60 | 2 | 2 |
| 82 | ул. Козлова д. 56Б | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 70 | 1 790,78 | 2 | 2 |
| 83 | ул. Ленина д. 2 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 20 | 511,65 | 2 | 2 |
| 84 | ул. Ленина д. 10 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 150 | 3 837,38 | 2 | 2 |
| 85 | ул. Ленина д. 14 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 190 | 4 860,68 | 2 | 2 |
| 86 | ул. Ленина д. 22 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 165 | 4 221,11 | 2 | 2 |
| 87 | ул. К Заслонова д. 28 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 355 | 9 081,79 | 2 | 2 |
| 88 | ул. К. Заслонова д. 54 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 150 | 3 837,38 | 2 | 2 |
| 89 | пр. Мира д. 19 | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 440 | 11 256,30 | 2 | 2 |
| 90 | ул. Козлова д. 24 | Текущий ремонт входных групп (рампа) | м2 | 1105 | 384 590,00 | 2 | 2 |
| 91 | пр. Мира д. 19 | Текущий ремонт фасада | м2 | 200 | 45 000,00 | 3 | 3 |
| 92 | б-р Шахтеров д. 18 | Текущий ремонт входной группы | шт. | 1 | 12 500,00 | 2 | 2 |
| 93 | ул. Наруцкого д. 2 | Текущий ремонт входных групп | шт. | 4 | 35 000,00 | 2 | 2 |
| 94 | ул. Строителей д. 10А | Текущий ремонт фасада | м2 | 150 | 25 000,00 | 3 | 3 |
| 95 | ул. Горького д. 7 | Текущий ремонт тамбуров | м2 | 20 | 2 463,65 | 2 | 2 |
|  | г.п. Красная Слобода |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Советская д. 67 | Текущий ремонт фасада | м2 | 500 | 49 715,53 | 2 | 2 |
| 97 | г. Солигорск | Смена светильников | шт. | 3000 | 95 952,75 | 1 | 1 |
| 98 | ул. К. Заслонова д. 53 | Замена ВРУ | шт. | 1 | 8 870,69 | 2 | 2 |
| 99 | пр. Мира д. 2 | Подсветка жилого дома | шт. | 1 | 40 000,00 | 2 | 2 |
| 100 | пр. Мира д. 3 | Подсветка жилого дома | шт. | 1 | 40 000,00 | 2 | 2 |
| 101 | ул. Ковалёва 1 | Ремонт ступеней | шт | 4 | 15 000,00 | 2 | 2 |
| 102 | ул. Ковалёва 11 | Ремонт ступеней | шт | 4 | 15 000,00 | 2 | 2 |
| 103 | ул. Ленина 49 | ХВС (пожаротушение) | шт | 2 | 32 000,00 | 3 | 3 |
| 104 | ул. Ленина 55 | ХВС (пожаротушение) | шт | 2 | 32 000,00 | 3 | 3 |
| 105 | ул. Набережная 2 | ХВС (пожаротушение) | шт | 1 | 18 000,00 | 3 | 3 |
| 106 | ул. Набережная 8 | ХВС (пожаротушение) | шт | 1 | 18 000,00 | 3 | 3 |
|  | г.п. Старобин |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Западная 1 | Текущий ремонт дома | шт | 1 | 65 528,00 | 3 | 3 |
| 108 | ул. Коржа 1 | Текущий ремонт дома | шт | 1 | 35 850,00 | 3 | 3 |
| 109 | ул. Коржа 2 | Текущий ремонт дома | шт | 1 | 29 850,00 | 3 | 3 |
|  | Разработка ПСД и тех. Заключений | | | | 20 000,00 |  |  |
|  | Текущий ремонт жилищного фонда | | | | 716 500,00 |  |  |
|  | Содержание ГП «Служба заказчика ЖКУ Солигорского района» 2,33% | | | | 99 272,73 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 4 379 905 |  |  |

Главный бухгалтер Государственного предприятия

«Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района» А.М.Петрива

Главный инженер Государственного предприятия

«Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района» С.Н.Гидлевский

Составила: Ведущий инженер Государственного предприятия

«Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района» В.С.Самойлова