ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда Солигорского района на 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед.  изм. | Объем  работ | Сроки выполнения  работ | |
| Начало (квартал) | Окончание  (квартал) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина, 17 | Текущий ремонт кровли | м2 | 60 | 1 квартал | 1 квартал |
| 2. | ул. Л.Комсомола, 23 | Ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 120 | 2 квартал | 2 квартал |
| Ремонт балконов | м2 | 35 | 2 квартал | 2 квартал |
| 3. | ул. Ленина, 15 | Текущий ремонт кровли | м2 | 300 | 3 квартал | 3 квартал |
| 4. | ул. Л.Комсомола, 26 | Текущий ремонт балконов | м2 | 15 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ул. Набережная, 5 | Текущий ремонт кровли | м2 | 220 | 1 квартал | 1 квартал |
| 6. | ул. Козлова, 38 | Текущий ремонт кровли | м2 | 300 | 2 квартал | 2 квартал |
| 7. | ул. К. Заслонова, 30 | Текущий ремонт кровли | м2 | 210 | 2 квартал | 2 квартал |
| 8. | ул. Набережная, 15 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 2 квартал | 2 квартал |
| 9. | ул. Парковая, 24 | Текущий ремонт кровли | м2 | 600 | 2 квартал | 2 квартал |
| 10. | ул. Набережная, 4 | Замена ВРУ | шт. | 1 | 2 квартал | 2 квартал |
| 11. | ул. Козлова, 48 | Текущий ремонт кровли | м2 | 210 | 2 квартал | 2 квартал |
| 12. | ул. Ленина, 35 | Текущий ремонт кровли | м2 | 210 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пр. Мира, 12 | Текущий ремонт кровли | м2 | 160 | 2 квартал | 2 квартал |
| 14. | Б. Шахтеров, 1 | Текущий ремонт кровли | м2 | 375 | 2 квартал | 2 квартал |
| 15. | ул. К. Заслонова, 53 | Текущий ремонт кровли | м2 | 465 | 2 квартал | 2 квартал |
| 16. | пр. Мира, 17 | Текущий ремонт систем ГВС | м.п. | 60 | 2 квартал | 2 квартал |
| Текущий ремонт системы ХВС | м.п. | 60 | 2 квартал | 2 квартал |
| Текущий ремонт системы канализации | м.п. | 30 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ул. К. Заслонова, 67 | Текущий ремонт кровли | м2 | 320 | 2 квартал | 2 квартал |
| 18. | ул. Богомолова, 14 | Замена ВРУ | шт. | 1 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ул. Строителей, 23 | Текущий ремонт кровли | м2 | 465 | 3 квартал | 3 квартал |
| 20. | ул. Строителей, 41 | Текущий ремонт кровли | м2 | 315 | 3 квартал | 3 квартал |
| 21. | ул. Октябрьская, 11 | Текущий ремонт кровли | м2 | 120 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **г.п. Старобин** |  |  |  |  |  |
| 22. | ул. Коржа, 6 | Текущий ремонт кровли | м2 | 360 | 2 квартал | 2 квартал |
| 23. | ул. Коржа, 10 | Текущий ремонт кровли | м2 | 220 | 3 квартал | 3 квартал |
| 24. | ул. Коржа, 11 | Текущий ремонт кровли | м2 | 280 | 2 квартал | 2 квартал |
| 25. | ул. Коржа, 17 | Текущий ремонт кровли | м2 | 160 | 3 квартал | 3 квартал |
| 26. | ул. Советская, 31 | Текущий ремонт жилого дома | м2 | 230 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **аг. Долгое** |  |  |  |  |  |
| 26. | ул. Школьная, 6 | Текущий ремонт кровли | м2 | 195 | 2 квартал | 2 квартал |
| 27. | ул. Школьная, 8 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **аг. Новополесский** |  |  |  |  |  |
| 28. | ул. Кольцевая, 26 | Текущий ремонт жилого дома | м2 | 325 | 2 квартал | 2 квартал |
| 29. | ул. Кольцевая, 48 | Текущий ремонт жилого дома | м2 | 125 | 2 квартал | 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **аг. Величковичи** |  |  |  |  |  |
| 30. | ул. Мира, 7 | Текущий ремонт кровли | м2 | 150 | 3 квартал | 3 квартал |
| 31. | ул. Ленина, 25 | Текущий ремонт кровли | м2 | 150 | 2 квартал | 3 квартал |
| 32. | ул. Ленина, 19 | Текущий ремонт кровли | м2 | 200 | 3 квартал | 3 квартал |